## Slide 1
INNOVAGESTOR
Asistentes de IA sobre EduGestor
AVANCE DE FASE 2
Corte documental: semana 10
Notes: Avance parcial de Fase 2. Fase 1 cerrada y Fase 3 como paso siguiente, según alcance indicado por el equipo. El corte documental sigue siendo semana 10 aunque se contrastó main el 15 de octubre de 2026.
Fuente de estado: Guía 2.4 actualizada el 15 de octubre de 2026: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
Guía visual: Presentación Proyecto.pptx del profesor. Se conserva su estructura general de ocho diapositivas y su identidad institucional.

## Slide 2
INNOVAGESTOR
EQUIPO DE
TRABAJO
Jorge Soto
Omar Mejía
Tomás Suárez
Esteban Cabeza
Notes: Nombres y orden conservados desde la presentación original https://docs.google.com/presentation/d/1Lpr8RpP8_x8GIoYS8NCLHDIxlE77M2ZUkFvI2VSFHcs/edit?usp=drivesdk. Acentos conservados: Mejía y Suárez. La fuente no acredita cargos ni funciones individuales, por lo que no se atribuyen.

## Slide 3
INNOVAGESTOR
Problema y propuesta
Necesidad docente
La información académica está dispersa y varias tareas siguen siendo manuales.
En aulas multigrado, preparar evaluaciones y dar seguimiento exige tiempo adicional.
Propuesta InnovaGestor
Integrar apoyo curricular, académico y documental sobre EduGestor.
La IA prepara borradores. El docente revisa, corrige y aprueba.
Notes: Problema y propuesta resumidos de la guía 2.4, Objetivos y Resumen de avance: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
El informe 2.6 aporta el contexto de aulas multigrado y tareas manuales: https://docs.google.com/document/d/10tvr3mKcFtPts0OQZdLp175CE2XnK8O-/edit
Los tres asistentes corresponden al alcance comprometido, no a una declaración de validación completa. Se omiten porcentajes de sobrecarga, ahorro y precisión porque las fuentes no adjuntan las mediciones que los acrediten.

## Slide 4
INNOVAGESTOR
Objetivos de Fase 2
Objetivos específicos de esta fase
Objetivo general
Integrar asistencia de IA y RAG en EduGestor para apoyar el trabajo pedagógico y la consulta académica, con revisión docente.
Construir el flujo curricular para una asignatura y dos niveles.
Preparar consultas académicas y apoyo documental con fuentes.
Registrar borradores y correcciones para su validación posterior.
Notes: Objetivos, no resultados alcanzados. La guía 2.4 define una prueba de concepto para una institución con tres asistentes, piloto curricular acotado y aprobación docente: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
El informe 2.6 detalla persistencia de instrumentos, interfaz de dominio, canalización RAG y plan de pruebas: https://docs.google.com/document/d/10tvr3mKcFtPts0OQZdLp175CE2XnK8O-/edit
La Fase 2 presenta construcción e integración en curso. La validación integral y el cierre corresponden al paso siguiente. La sección 7 muestra los criterios que aún requieren medición.

## Slide 5
INNOVAGESTOR
Alcance y límites
Alcance acordado
Una institución por instalación.
Asistentes curricular, académico y documental.
Piloto curricular: una asignatura y dos niveles.
Datos sintéticos y aprobación docente.
Límites del avance
Prueba de concepto en entorno local.
Despliegue productivo sin acreditar.
Validación completa de los tres asistentes pendiente.
Ahorro y TCI pendientes de medición.
Corte parcial de semana 10. El piloto aún requiere evidencia de cumplimiento.
Notes: Fuente de alcance y límites: guía 2.4 actualizada el 15 de octubre de 2026, apartados Objetivos y Actividades ajustadas o eliminadas: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
El proyecto es una institución por instalación. Cualquier soporte interno relacionado con instituciones no amplía ese alcance.
Los tres asistentes son parte del alcance y no se declaran completamente demostrados. La guía limita el piloto a una asignatura y dos niveles, sin afirmar aquí dos niveles ya indexados.
El README documenta ejecución local con Docker: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/README.md
No se encontró evidencia de despliegue productivo en las fuentes revisadas. La ausencia de evidencias en Drive no demuestra ausencia de trabajo local.

## Slide 6
INNOVAGESTOR
Metodología y avances técnicos
01 Priorizar
Historias y criterios
de aceptación
02 Diseñar
Modelo de datos
y flujo RAG
03 Construir
Django, Gemini
y PostgreSQL
04 Validar
Pruebas y revisión
con docentes
Comprobable en main
Indexador PDF/JSON, embeddings y búsqueda curricular filtrada.
Generación de pruebas, aprobación y registro de correcciones.
Por demostrar
Ejecución del piloto, resultados de pruebas y cumplimiento de criterios.
La guía 2.4 registra 15 historias sin estado ni sprint. No acredita avance por sprint.
Notes: Método incremental propuesto en el informe 2.6: https://docs.google.com/document/d/10tvr3mKcFtPts0OQZdLp175CE2XnK8O-/edit
Estado documental en guía 2.4: 15 historias con estado “Vacío” y sprint “Por definir”, sin respaldo para reconstruir sprints: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
Implementación estática contrastada con main el 15 de octubre de 2026:
https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/README.md
https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/management/commands/indexar_documento_curricular.py (blob e93077965d9aa279f71f3194342074e24592297f)
https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/ia/rag.py (blob 80c0a5831dd4af58a0c8f7e4b5f318d0beb18d51)
https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/ia/asistentes.py (blob e796e296194b7f096afdb81e271fb3f45d384cf8)
https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/views_ia.py (blob 38c1b04dc7b3156ffd81f25f67ffc219f0a6dd0a)
views_ia.py conecta la recuperación a la generación de pruebas con Gemini y registra la aprobación y porcentaje corregido. asistentes.py calcula la similitud de texto. La existencia del mecanismo no demuestra un TCI consolidado ni calidad pedagógica alcanzada.
No se ejecutaron la aplicación ni pruebas como parte de esta revisión documental. La demo, SQL y resultados siguen pendientes de adjuntar según la guía.

## Slide 7
INNOVAGESTOR
Estado, validación y próximos pasos
FASE 1
Cerrada
FASE 2
En curso
Corte semana 10
FASE 3
Siguiente
Integración y cierre
Pendientes para respaldar el próximo corte
Backlog: asignar estado, responsable y sprint.
Evidencias: adjuntar demo funcional, SQL y resultados de pruebas.
TCI: medir al menos 10 evaluaciones aprobadas. Meta: ≤20 % de corrección promedio.
Calendario: homologar 15 semanas y referencias S1–S18.
Ahorro: homologar metas de 50–70 % y 50–60 %. Sin resultado medido.
Evidencia pendiente en Drive no significa ausencia de trabajo local. Fuente: guía 2.4.
Notes: Estado de las fases según alcance confirmado para esta presentación: Fase 1 cerrada, Fase 2 en curso con corte documental semana 10 y Fase 3 siguiente.
Fuente de pendientes: guía 2.4, Monitoreo del Plan de Trabajo y Ajustes: https://docs.google.com/document/d/1N8bfB1w8FOMuQsXu4ql8BuzMIHwAlxBu/edit
La guía registra 15 historias sin estado/sprint, demo funcional, SQL y resultados de pruebas pendientes de adjuntar. Arquitectura y ERD sí están disponibles según esa misma guía. Se debe recuperar o generar evidencia y vincularla a historias/criterios, no deducir que no hay trabajo local.
TCI: la guía exige al menos 10 evaluaciones aprobadas y corrección promedio ≤20 %. El informe 2.6 alterna <20 % y ≤20 %. Se usa aquí el criterio de la guía de avance más reciente; aún no es un resultado.
Planificación: el informe 2.6 propone 15 semanas (https://docs.google.com/document/d/10tvr3mKcFtPts0OQZdLp175CE2XnK8O-/edit); la guía 2.4 advierte referencias S1–S18 en el cronograma inicial y menciona además un semestre de 10 semanas. Se requiere una única planificación homologada antes de atribuir retrasos.
Ahorro: la guía reporta 50–70 % en el texto de impacto y 50–60 % en tabla KPI. El informe 2.6 también afirma 50–60 % sin aportar aquí las mediciones. Se mantienen como metas discordantes, pendientes de homologación y medición.

## Slide 10
INNOVAGESTOR
Arquitectura y flujo RAG curricular
1 PDF
Documento curricular
oficial
2 Extracción
Texto por página
y fragmentación
3 JSON
Metadatos, fragmentos
y SHA-256
4 Gemini
Embeddings de
768 dimensiones
5 PostgreSQL
Textos y vectores
en pgvector
Consulta curricular y generación de una prueba
Docente
Selecciona curso,
asignatura y OA
Django
Comprueba la
solicitud y el rol
Recuperación
Filtra asignatura,
ciclo y nivel
Gemini
Genera el borrador
con los fragmentos
Docente
Revisa, corrige
y aprueba
El JSON queda junto al PDF. La indexación se completa cuando PostgreSQL guarda los vectores.
Código: main, indexador, rag.py y views_ia.py. La validación funcional del piloto sigue pendiente.
Notes: Diagrama editable del flujo curricular comprobado en main el 15 de octubre de 2026. Una institución por instalación.
Indexación: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/management/commands/indexar_documento_curricular.py
PdfReader extrae texto por página. _fragmentar produce ventanas de 1200 caracteres con solapamiento de 180. La salida JSON incluye metadatos del documento, fragmentos, páginas y SHA-256 del PDF. Se escribe junto al PDF antes de solicitar embeddings. Por ello, JSON existente no equivale a indexación terminada. Los PDF sin texto extraíble requieren OCR previo.
Embeddings y recuperación: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/ia/rag.py
Gemini genera embeddings de 768 dimensiones; textos/vectores se persisten en PostgreSQL/pgvector. buscar_fragmentos filtra documentos activos por asignatura, ciclo y nivel, admitiendo nivel genérico nulo. Ordena por distancia coseno y recupera hasta cinco por defecto.
Generación y revisión: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/views_ia.py
_generar_prueba_con_rag recupera fragmentos cuando el proveedor activo es Gemini y los pasa a crear_prueba. La generación se guarda como borrador y el docente revisa/edita/aprueba. La aprobación registra porcentaje corregido.
Prompt y fuentes: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/colegio/ia/asistentes.py
Registra fuentes recuperadas y si se aplicó RAG. El esquema muestra generación de pruebas, no prueba que todo tipo de instrumento emplee recuperación.
Operación local: https://github.com/EstebanIn/Grupo5Capstone/blob/main/Edugestor/README.md
Los vectores viven en la base local, el JSON junto al PDF. Cada instalación debe indexar. No se afirma que el piloto de una asignatura y dos niveles esté completo ni validado.