|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance del proyecto se ha dado, aunque no dentro de los tiempos previstos exactamente definidos en la Carta Gantt. Los factores que han dificultado este proceso son las nuevas implementaciones, tecnologías, límites del api que utilizamos debido al perfil gratuito y los tiempos de gestión, reuniones y desarrollo de las actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Siendo perseverante y teniendo que ajustar mis horarios reorganizando tareas, alcances del proyecto, reduciendo las funcionalidades que no eran necesarias y priorizando las que si son fundamentales para la escalabilidad de la solución.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo a sido medianamente bueno, e fallado en tiempos e asignación en mis labores, aunque se ha logrado completar, he logrado aprender sobre el ambiente y servicios de la IA, agentes, modelos LLM, RAG, entre otros tipos de servicios asociados a la solución. Necesito mejorar los tiempos de trabajo en este proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Es importante para mi validar que nivel de integración y alcance deben tener los 2 asistentes tanto con su modelo RAG, tanto con las materias a dominar para que este sea una suficiente como propuesta para la comisión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creo que las labores estar acorde a los conocimientos y especificaciones según el integrante. Al igual existe compañerismo entre todos para avanzar partes que aún no se ha completado o complementar en desarrollos en los que no son las principales labores de algún integrante. De momento no existen nuevas actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Es un grupo bueno, con facilidad y flexibilidad comunicacional. Todos aportamos con ideas y consejos al desarrollo de la solución. Uno de los aspectos positivos es que el grupo de 4 integrantes tenemos conocimientos en áreas diferentes lo que conlleva a complementarnos fácilmente y poder llegar a puerto rápidamente. Los aspectos para mejorar serian la falta de organización. Somo un grupo acostumbrado a trabajar en solitario, se torna complejo el trabajo en equipo.