}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Omar Mejía Tomás Benjamín Suárez Alvarado Esteban Cabeza Escobar Jorge Soto |
| --- | --- |
| Rut | [RUT Omar Mejía] 21.413.425-K 20.000.416-7 21.300.436-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso Ovalle (P.A.O) |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | EduGestor |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software · Gestión de proyectos informáticos · Modelamiento y administración de datos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Los establecimientos educacionales rurales en Chile operan habitualmente con recursos tecnológicos limitados y procesos administrativos manuales. La información académica queda repartida entre planillas de cálculo, documentos físicos y archivos personales de cada docente, lo que dificulta mantenerla actualizada, consultarla oportunamente y auditar quién registró cada dato. A esto se suma una característica propia del mundo rural: la existencia de aulas multigrado, donde un mismo docente atiende varios niveles y asignaturas, y por lo tanto debe preparar y corregir un volumen de evaluaciones desproporcionado respecto de sus horas disponibles. El problema que aborda el proyecto es doble: la dispersión de la información académica y la falta de trazabilidad sobre ella, por una parte, y la carga administrativa y de preparación pedagógica que recae sobre un cuerpo docente reducido, por otra. La situación se ubica en establecimientos educacionales rurales chilenos, con comunidades pequeñas, conectividad intermitente y equipos directivos que cumplen simultáneamente funciones administrativas y docentes. Impacta a cuatro grupos: el equipo directivo, que necesita información consolidada para tomar decisiones; los docentes, que destinan a tareas administrativas tiempo que podrían dedicar a la enseñanza; los estudiantes, cuyo seguimiento académico depende de registros dispersos; y los apoderados, que carecen de un canal claro para conocer el avance de los estudiantes a su cargo. El aporte de valor es triple. Primero, centraliza la información en una plataforma única con acceso diferenciado por rol y trazabilidad de los registros. Segundo, reduce el tiempo que el docente destina a tareas administrativas y a la elaboración de instrumentos de evaluación, mediante asistentes de inteligencia artificial acotados a su labor. Tercero, la arquitectura multi-institución permite que varios establecimientos compartan la misma plataforma sin compartir sus datos, lo que hace económicamente viable para escuelas pequeñas acceder a un sistema que individualmente no podrían costear. Respecto de su relevancia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, el proyecto obliga a resolver tres problemas estándar en la industria del software actual: el diseño de una arquitectura multi-inquilino con aislamiento verificable de datos, la integración de modelos de lenguaje dentro de una aplicación empresarial con control de acceso, y el tratamiento de datos personales sensibles bajo el marco regulatorio chileno. Las tres capacidades son directamente transferibles a cualquier producto comercializado bajo modalidad SaaS. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es transformar EduGestor, hoy una aplicación monolítica orientada a un único establecimiento, en una plataforma multi-institución que incorpore asistentes de inteligencia artificial de apoyo a la gestión académica. El desarrollo se aborda en tres frentes articulados. El primero es el rediseño del modelo de datos: se incorpora la entidad Institución y se revisa cada restricción de unicidad que hoy opera a nivel global, de modo que pase a ser compuesta con el identificador de la institución. Esto resuelve un problema concreto y frecuente en el contexto chileno: que una misma persona —un apoderado con hijos en dos escuelas, o un docente que hace clases en ambas— exista legítimamente en más de un establecimiento. El segundo frente es el mecanismo de acceso. La autenticación de Django se conserva íntegra y la institución se incorpora como alcance, no como reemplazo: cada persona ingresa por una dirección propia de su establecimiento y el sistema resuelve la institución antes de cualquier consulta a la base de datos. El tercer frente es la capa de inteligencia artificial, construida sobre Gemini Enterprise Agent Platform y su kit de desarrollo de agentes. Se implementan tres asistentes con alcances separados: un generador de instrumentos de evaluación que produce borradores de pruebas alineados a los Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional, que el docente revisa y aprueba antes de aplicar; un asistente de resúmenes de notas y asistencia, en el que las cifras se calculan mediante consultas y el modelo únicamente las redacta; y un copiloto que orienta sobre el uso del sistema a partir del manual del propio proyecto. Ninguno accede directamente a la base de datos: todos operan a través de una interfaz interna de funciones acotadas que aplica el filtro por institución y por rol antes de consultar. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige poner en práctica de manera integrada las cuatro competencias comprometidas del perfil de egreso, y no de forma sucesiva o aislada. A continuación se especifica cómo se utiliza cada una en el desarrollo. - Realizar pruebas de certificación de productos y procesos: se diseña y ejecuta un plan de pruebas en tres niveles —pruebas funcionales sobre los flujos por rol, pruebas automatizadas de aislamiento que verifican que ninguna consulta devuelva datos de una institución distinta a la del usuario autenticado, y evaluación de la calidad de las salidas generadas por los asistentes, medida según el porcentaje de contenido que el docente debe corregir antes de aprobarlo. - Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas: el proyecto obliga a decidir entre alternativas de arquitectura con consecuencias distintas en costo, riesgo y mantenibilidad —tres estrategias posibles de multi-inquilino, tres mecanismos de autenticación y el orden en que se ejecutan las migraciones—. Cada decisión se documenta con las opciones evaluadas y el criterio aplicado, que es la forma en que esta competencia se ejerce profesionalmente. - Construir modelos de datos escalables en el tiempo: es la competencia central. El modelo actual, de trece entidades, debe evolucionar hacia un esquema multi-institución sin pérdida de datos ni de integridad referencial, incorporando además las entidades necesarias para almacenar instrumentos de evaluación. La escalabilidad no es aquí un atributo declarado sino una exigencia verificable: el mismo esquema debe soportar un establecimiento o varios. - Desarrollar una solución de software sistematizando desarrollo y mantenimiento: se aplica mediante control de versiones con historial de cambios, migraciones versionadas de base de datos, un procedimiento reproducible de generación de datos de prueba que permite a todo el equipo trabajar sobre el mismo estado, y la integración de un componente externo dentro de la aplicación existente sin alterar su lógica de negocio. |
| Relación con los intereses profesionales | El interés profesional del equipo se orienta al desarrollo de software del lado del servidor y al modelamiento de datos, con una motivación creciente por la inteligencia artificial aplicada a problemas concretos antes que por la tecnología en sí misma. El proyecto refleja ese interés de manera directa: el mayor volumen de trabajo no está en la interfaz sino en el diseño del modelo de datos, en la construcción de la capa de acceso y en la integración controlada de un modelo de lenguaje dentro de una aplicación existente. Existe además un interés por el desarrollo de productos bajo modalidad SaaS, que es la forma predominante en que se comercializa el software actualmente y que impone problemas propios —aislamiento entre clientes, personalización por cliente, costos de operación por uso— que no aparecen en aplicaciones de un solo usuario. Resolverlos en un proyecto académico permite enfrentarlos por primera vez en un entorno donde el error no tiene consecuencias sobre datos reales. Finalmente, el ámbito de aplicación no es indiferente para el equipo. Trabajar sobre educación rural hace que las decisiones técnicas tengan un destinatario identificable y obliga a considerar restricciones que en otros contextos se pasan por alto: conectividad limitada, presupuestos reducidos y usuarios con distintos niveles de familiaridad digital. Realizar este proyecto contribuye al desarrollo profesional del equipo en tres capacidades exigidas por el mercado laboral: arquitectura de aplicaciones multi-inquilino, integración responsable de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales conforme a la normativa vigente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque no parte de cero. Existe una aplicación operativa, con trece entidades modeladas, cuatro perfiles de usuario implementados, un repositorio con historial de commits y documentación previa —informe técnico y manual de uso— ya elaborada. El trabajo del semestre consiste en extender esa base, no en construirla, lo que reduce sustancialmente el riesgo de no completar el alcance. - Duración del semestre: 10 semanas distribuidas en tres fases. El plan de trabajo se organiza en etapas donde cada una entrega un resultado demostrable de forma independiente, y su orden está definido de manera que, si el calendario se estrecha, lo que se recorta sea siempre lo último de la lista y no un componente del que dependan los anteriores. - Horas asignadas a la asignatura: el trabajo se distribuye entre los tres integrantes según los responsables definidos en el plan de trabajo, de modo que las actividades de cada frente avancen en paralelo dentro de las horas disponibles. - Materiales requeridos: la totalidad de las herramientas es de acceso gratuito —Python, Django, PostgreSQL en contenedor local, Git y GitHub, el kit de desarrollo de agentes, que es de código abierto y se ejecuta localmente, y el nivel gratuito de la API del modelo de lenguaje—. No se requiere hardware distinto de los equipos personales del equipo ni contratación de servicios pagados para completar el alcance comprometido. - Factores externos que facilitan su desarrollo: sistema base ya construido, funcional y validado en instancias anteriores con el docente guía; documentación previa disponible, que además sirve como fuente de conocimiento para uno de los asistentes; stack tecnológico ya conocido por el equipo, sin curva de aprendizaje inicial; y disponibilidad de niveles gratuitos que permiten desarrollar y demostrar sin costo. - Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se abordan: (1) La amplitud del alcance excede lo realizable en un semestre, por lo que el despliegue en nube queda al final del plan y es prescindible; si no alcanza el tiempo se entrega documentado como arquitectura de producción propuesta, sin afectar las competencias comprometidas. (2) La disponibilidad de una cuenta de nube con facturación es incierta, por lo que el desarrollo se realiza íntegramente en entorno local, contra el nivel gratuito de la API. (3) El sistema trata datos personales de menores de edad y los niveles gratuitos de las APIs pueden utilizar el contenido enviado para mejorar sus productos, por lo que se trabaja durante todo el desarrollo con datos sintéticos generados por un comando reproducible: ningún dato real de un estudiante ingresa al sistema. (4) Una consulta mal filtrada provocaría fuga de información entre instituciones, por lo que el aislamiento se implementa de forma estructural y se verifica con una prueba automatizada que recorre todos los modelos. (5) La coordinación de tres personas sobre una misma base de código se aborda con ramas por funcionalidad, responsables asignados por módulo y revisión cruzada antes de integrar. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web multi-institución para la gestión escolar centralizada, que incorpore asistentes basados en inteligencia artificial de apoyo a la labor docente y a la consulta de información académica, garantizando el aislamiento verificable de los datos de cada establecimiento. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Rediseñar el modelo de datos para soportar múltiples instituciones mediante un esquema multi-inquilino lógico, ajustando las restricciones de integridad que hoy operan a nivel global. - Migrar el motor de base de datos a PostgreSQL y establecer un procedimiento reproducible de generación de datos sintéticos de prueba. - Implementar el mecanismo de autenticación y enrutamiento por institución, conservando el sistema de autenticación existente. - Construir una interfaz interna de dominio que exponga las consultas académicas como funciones acotadas, controladas por rol e institución. - Desarrollar un asistente generador de instrumentos de evaluación anclado a los Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional, con revisión y aprobación docente obligatoria. - Desarrollar un asistente de resúmenes de notas y asistencia, y un copiloto de uso de la aplicación basado en la documentación del sistema. - Diseñar y aplicar un plan de pruebas que valide la funcionalidad por rol, el aislamiento entre instituciones y la calidad de las salidas generadas por los asistentes. - Documentar la arquitectura, las alternativas de diseño evaluadas y las evidencias de desarrollo del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil de enfoque incremental, ya aplicada en las etapas anteriores del sistema. El trabajo se organiza en incrementos funcionales sucesivos, cada uno de los cuales entrega un resultado demostrable y verificable de forma independiente. Esta elección responde a dos razones concretas: permite mostrar avances parciales en las instancias de revisión con el docente guía, y limita el impacto de un retraso a un incremento en particular en lugar de comprometer el proyecto completo. Cada incremento sigue el mismo ciclo de cuatro pasos: análisis del requerimiento y evaluación de alternativas cuando la decisión no es evidente; diseño de la solución y registro de la decisión adoptada con su justificación; implementación; y validación mediante pruebas antes de integrar el resultado a la rama principal del repositorio. El registro de decisiones no es documentación posterior sino parte del ciclo, y constituye la evidencia de la competencia de gestión de proyectos informáticos. Las etapas generales son cinco: levantamiento y análisis de la ampliación requerida; diseño de la arquitectura objetivo con evaluación de alternativas; construcción del modelo de datos multi-institución y su migración; desarrollo de la capa de asistentes de inteligencia artificial; y validación, documentación y preparación de la defensa. Su distribución en las tres fases de la asignatura se detalla en la carta Gantt del punto 8. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo La distribución asigna a cada integrante un frente distinto del proyecto, de modo que las cuatro competencias del perfil de egreso queden cubiertas por todos a través de las actividades transversales de pruebas y documentación. Omar Mejía — Líder de proyecto y arquitectura de datos. Coordinación del plan de trabajo y control de avance. Diseño del modelo de datos multi-institución, definición de las restricciones de integridad, elaboración de las migraciones y migración del motor a PostgreSQL. Comando de generación de datos sintéticos. Asume este frente por ser el integrante con continuidad desde la versión anterior del sistema y, por tanto, quien conoce el modelo de datos existente. Thomas — Desarrollo backend y capa de acceso. Autenticación y enrutamiento por institución. Middleware de resolución de institución y filtro por defecto en el acceso a datos. Construcción de la interfaz interna de dominio y de las funciones acotadas que consumen los asistentes. Esteban — Integración de inteligencia artificial. Implementación de los tres asistentes sobre el kit de desarrollo de agentes. Indexación de las fuentes documentales. Definición del contrato de herramientas y de las restricciones de seguridad del modelo. Evaluación de la calidad de las salidas generadas. Jorge Soto — Calidad, validación y documentación. Diseño del plan de pruebas en sus tres niveles: funcionales por rol, aislamiento entre instituciones y evaluación de la calidad de las salidas de los asistentes. Definición de los criterios de aceptación antes de construir. Coordinación del informe técnico y del manual de uso. Todo el equipo — Revisión cruzada de código antes de integrar a la rama principal y ejecución de las pruebas sobre el propio módulo antes de entregarlo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de arquitectura y decisiones de diseño | Registro de las alternativas de arquitectura evaluadas, el criterio de decisión aplicado y la arquitectura objetivo resultante, con sus diagramas. | Evidencia directa de la competencia de gestión de proyectos: demuestra que se ofrecieron alternativas para la toma de decisiones. |
| Avance | Modelo de datos multi-institución | Diagrama entidad-relación actualizado y archivos de migración ejecutados, incluyendo las restricciones de unicidad compuestas. | Evidencia del diseño y la implementación de un modelo de datos escalable en el tiempo. |
| Avance | Prototipo funcional del módulo multi-institución | Aplicación operativa con tres instituciones sembradas, acceso diferenciado por establecimiento y paneles por rol funcionando. | Demuestra la construcción de la solución de software sobre el modelo de datos diseñado. |
| Avance | Plan de pruebas | Diseño de los casos de prueba funcionales, de aislamiento entre instituciones y de evaluación de las salidas de los asistentes, con sus criterios de aceptación. | Evidencia del diseño de pruebas de validación de producto y de procesos según buenas prácticas. |
| Final | Sistema con los tres asistentes integrados | Aplicación completa con el generador de instrumentos, el asistente de resúmenes y el copiloto de uso operativos sobre la interfaz interna de dominio. | Evidencia de la integración de los distintos componentes de la solución de software. |
| Final | Informe de ejecución de pruebas y mejoras aplicadas | Resultados de la ejecución del plan de pruebas, defectos detectados y mejoras incorporadas al producto a partir de esos resultados. | Evidencia de la aplicación de las pruebas y del desarrollo de mejoras en base a sus resultados. |
| Final | Registro de evaluación de calidad de la IA | Medición del porcentaje de contenido generado que el docente debe corregir antes de aprobar un instrumento, contra el criterio de aceptación definido previamente. | Permite afirmar con evidencia que el asistente cumple su propósito, en lugar de declararlo. |
| Final | Repositorio con historial de versiones | Repositorio Git con historial de commits, ramas por funcionalidad y registro de integraciones a la rama principal. | Evidencia del control del proyecto y de la sistematización del proceso de desarrollo y mantenimiento. |
| Final | Informe técnico final y manual de uso actualizado | Documentación completa del proyecto, decisiones, resultados y guía de operación del sistema para cada perfil de usuario. | Cumple los estándares de presentación exigidos por la disciplina y da soporte al mantenimiento posterior. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del proyecto APT | Guía de definición, objetivos, alcance y plan de trabajo. Acuerdo de evidencias con el docente. | Guía APT, documentación previa | 2 semanas | Todo el equipo | Facilita: ya existen informe y manual. Dificulta: acordar el alcance definitivo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y diseño de arquitectura | Evaluación de alternativas de arquitectura multi-inquilino y de autenticación. Definición de la arquitectura objetivo. | Documentación técnica, diagramación | 2 semanas | Omar Mejía | La evaluación documentada de alternativas es la evidencia principal de esta competencia. |
| Construir modelos de datos | Migración de motor y datos de prueba | Cambio de SQLite a PostgreSQL local y comando de generación de datos sintéticos con tres instituciones. | PostgreSQL, Docker, Django | 2 semanas | Omar Mejía | Va antes del cambio de esquema: hacerlo después obliga a depurar dos veces. |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos multi-institución | Entidad Institución, migraciones en tres pasos y conversión de las unicidades globales en compuestas. | Django, PostgreSQL | 3 semanas | Omar Mejía | Dificulta: una restricción mal definida no protege y no da error. Se mitiga con pruebas de aislamiento. |
| Desarrollar solución de software | Autenticación por institución | Backend de autenticación, middleware de resolución de institución y filtro por defecto en el acceso a datos. | Django | 2 semanas | Thomas | Facilita: el sistema de autenticación existente se conserva sin cambios. |
| Desarrollar solución de software | Interfaz interna de dominio | Funciones acotadas de consulta académica con pruebas unitarias, previo a integrar IA. | Django, framework de pruebas | 2 semanas | Thomas | Probadas antes, la integración posterior de los asistentes es mecánica. |
| Desarrollar solución de software | Copiloto de uso de la aplicación | Indexación del manual de uso e implementación del primer asistente. | Kit de agentes, API del modelo | 1 semana | Esteban | Se construye primero por ser el más simple: no toca datos personales. |
| Desarrollar solución de software | Generador de instrumentos de evaluación | Entidades para preguntas y alternativas, indexación curricular, generación de borradores y edición docente. | Kit de agentes, bases curriculares | 3 semanas | Esteban | Dificulta: el currículum completo no es viable. Se acota a una asignatura y dos niveles. |
| Desarrollar solución de software | Asistente de resúmenes académicos | Consulta de notas y asistencia sobre la interfaz interna, con cifras calculadas por consulta. | Kit de agentes, API del modelo | 2 semanas | Esteban | Reutiliza las funciones ya desarrolladas en la interfaz interna. |
| Realizar pruebas de certificación | Ejecución del plan de pruebas y mejoras | Pruebas funcionales, de aislamiento y de calidad de las salidas de IA. Corrección de defectos. | Framework de pruebas, datos sintéticos | 2 semanas | Jorge Soto | Las mejoras derivadas son evidencia del tercer indicador de esta competencia. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación, informe final y defensa | Informe técnico final, manual actualizado y preparación de la demostración. | Procesador de texto, repositorio | 3 semanas | Todo el equipo | Se reserva tiempo explícito: la documentación tardía causa entregas incompletas. |
| Desarrollar solución de software | Despliegue en nube (opcional) | Configuración por entorno, contenedor y despliegue con base de datos administrada. | Cuenta de nube con facturación | 2 semanas | Todo el equipo | Única actividad prescindible. Si no se ejecuta, se entrega documentada. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y diseño de arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migración de motor y datos de prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos multi-institución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y enrutamiento por institución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz interna de dominio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copiloto de uso de la aplicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistente de resúmenes académicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del plan de pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación, informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en nube (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Cumplimiento de los indicadores de calidad disciplinarios

Mapeo del diseño del proyecto contra los indicadores de calidad asociados a las competencias del perfil de egreso comprometidas, señalando dónde se evidencia cada uno.

1.1 — Diseña pruebas de validación de productos y procesos según buenas prácticas de la industria. Plan de pruebas en tres niveles: casos funcionales por rol, pruebas automatizadas de aislamiento entre instituciones y criterios de aceptación definidos previamente para las salidas de los asistentes.

1.2 — Aplica pruebas de validación de productos y procesos según buenas prácticas de la industria. Ejecución documentada del plan sobre datos sintéticos de tres instituciones, con registro de resultados en el informe de ejecución de pruebas.

1.3 — Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. Corrección de los defectos detectados y registro de las mejoras aplicadas, con trazabilidad al commit correspondiente. El proyecto ya cuenta con antecedentes de este ciclo en etapas anteriores.

2.1 — Planifica proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. Plan de trabajo y carta Gantt de los puntos 7 y 8, y documento de arquitectura con las alternativas evaluadas para la estrategia multi-inquilino, el mecanismo de autenticación y el orden de las migraciones, cada una con su criterio de decisión.

2.2 — Controla proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. Control de versiones con ramas por funcionalidad y revisión cruzada, seguimiento del avance contra la carta Gantt y definición previa de qué actividades son prescindibles si el calendario se estrecha.

3.1 — Diseña modelos de datos escalables en el tiempo para soportar los requerimientos de la organización. Diagrama entidad-relación multi-institución, con las restricciones de unicidad compuestas y las entidades nuevas requeridas para almacenar instrumentos de evaluación.

3.2 — Implementa modelos de datos escalables en el tiempo para soportar los requerimientos de la organización. Migraciones versionadas ejecutadas sobre PostgreSQL, comando reproducible de generación de datos y prueba automatizada que verifica que todos los modelos declaren su institución.

4.1 — Construye una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento. Aplicación Django estructurada en modelos, vistas, formularios, rutas y plantillas, con desarrollo por incrementos, control de versiones y entorno reproducible.

4.2 — Integra los distintos componentes de una solución de software. Integración de la capa de agentes con la aplicación existente a través de una interfaz interna de dominio, sin acceso directo del componente externo a la base de datos.

4.3 — Implanta una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento. Configuración por entorno, contenedor de la aplicación y procedimiento de despliegue documentado. Su ejecución en nube depende de la disponibilidad de cuenta con facturación.

10. Abstract

Resumen del proyecto. La pauta lo solicita en inglés y español; el docente indicó que el apartado en inglés no será revisado, por lo que se presenta solo en español.

EduGestor es un sistema web de gestión escolar desarrollado con Django que centraliza la información académica y administrativa de un establecimiento educacional rural, diferenciando el acceso según los perfiles de administrador, docente, alumno y apoderado. El sistema se encuentra operativo y cubre el ciclo académico completo: matrícula, carga académica, evaluaciones, notas y asistencia.

Este Proyecto APT propone la evolución de esa base funcional hacia una plataforma multi-institución en modalidad SaaS, capaz de atender a varios establecimientos desde una única aplicación con aislamiento verificable de los datos de cada uno, e incorporar una capa de asistentes basados en inteligencia artificial generativa sobre Gemini Enterprise Agent Platform.

La propuesta contempla tres asistentes con alcances y niveles de riesgo deliberadamente distintos: un generador de instrumentos de evaluación anclado a los Objetivos de Aprendizaje del currículum nacional, que no procesa datos personales; un asistente de consulta de notas y asistencia, cuyas cifras provienen siempre de consultas verificables y nunca del modelo; y un copiloto de uso de la aplicación construido sobre el manual del sistema. El acceso del modelo a la información se rige por un contrato de herramientas acotadas que impide, por diseño, tanto la inyección de SQL como que un mensaje malicioso amplíe los permisos de quien pregunta.

El proyecto integra las cuatro competencias del perfil de egreso comprometidas: diseño e implementación de un modelo de datos escalable en el tiempo, construcción e integración de componentes de software, planificación y control del proyecto con evaluación documentada de alternativas de arquitectura, y diseño y aplicación de pruebas de validación sobre el producto y sobre los procesos.

11. Conclusiones

Conclusiones individuales de cada integrante sobre la fase de definición del proyecto.

Omar Mejía. El principal aprendizaje de esta fase fue comprender que soportar varias instituciones no consiste en agregar una tabla, sino en revisar cada restricción de integridad que hoy opera a nivel global. Identificar ese alcance real antes de escribir código evitó subestimar el trabajo y permitió ordenar el plan de manera que el cambio de motor de base de datos ocurra antes del cambio de esquema, y no al revés.

Thomas. Definir el proyecto obligó a separar dos conceptos que suelen confundirse: la autenticación, que responde a quién es el usuario, y el alcance, que responde a qué institución pertenece. Reconocer esa distinción permitió conservar íntegro el sistema de autenticación existente y resolver el requerimiento con una cantidad de código considerablemente menor que la estimada inicialmente.

Esteban. El trabajo de definición mostró que la incorporación de inteligencia artificial no se decide por la tecnología sino por el problema que resuelve. Distinguir tres asistentes con datos, riesgos y permisos distintos, en lugar de uno solo con acceso a todo, resultó ser tanto una decisión de diseño como una medida de seguridad: un componente que no dispone de una herramienta no puede utilizarla, con independencia de lo que se le solicite.

Jorge Soto. Definir el proyecto me obligó a fijar cómo se iba a medir la calidad antes de construir nada, y no después. En particular, la pregunta de cómo saber si el generador de pruebas realmente sirve no tenía respuesta hasta que acordamos medir qué porcentaje de lo que produce el modelo el docente tiene que corregir. Sin ese criterio definido de antemano, el informe solo habría podido afirmar que la herramienta funciona, en lugar de demostrarlo.

12. Reflexión

Reflexión del equipo sobre el proceso de definición del Proyecto APT.

La definición de este Proyecto APT dejó en evidencia que la parte más difícil de un proyecto de software no es la construcción sino la delimitación. El equipo partió con una lista de mejoras deseables —soporte multi-institución, inteligencia artificial, migración de base de datos y despliegue en nube— y el ejercicio de fundamentar cada una obligó a reconocer que intentarlas todas al mismo nivel de profundidad era la vía más segura hacia una entrega incompleta. Ordenarlas por dependencia y declarar explícitamente cuál es prescindible resultó más valioso que ampliar el alcance.

Una segunda reflexión tiene que ver con el rol de la documentación. En etapas anteriores el equipo la trató como una obligación posterior al desarrollo. En este proyecto cumple una función distinta: el registro de las alternativas evaluadas y del criterio de decisión es en sí mismo la evidencia de una de las competencias del perfil de egreso, y el manual de uso se convierte además en la fuente de conocimiento de uno de los asistentes. La documentación deja de ser un costo y pasa a ser un componente del producto.

Por último, incorporar inteligencia artificial a un sistema que administra información de menores de edad planteó una discusión que el equipo no anticipaba al inicio. La decisión de trabajar exclusivamente con datos sintéticos y de impedir por diseño que el modelo acceda directamente a la base de datos no surgió de un requisito de la asignatura, sino de reconocer que en un contexto profesional real esas decisiones tienen consecuencias sobre personas. Esa es, probablemente, la diferencia más importante entre resolver un ejercicio académico y desarrollar un producto.

13. Bibliografía y fuentes

Fuentes consultadas para la definición del proyecto.

- Google Cloud. Gemini Enterprise Agent Platform (anteriormente Vertex AI). Documentación oficial del producto.

- Django Software Foundation. Django documentation: models, migrations and authentication.

- Ministerio de Educación de Chile. Bases Curriculares y Objetivos de Aprendizaje.

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales.

- Documentación previa del proyecto: Informe de Proyecto EduGestor y Manual de Uso EduGestor.

Nota sobre el idioma: la pauta de evaluación solicita el abstract en inglés y español, y las conclusiones y la reflexión en inglés. El docente de la asignatura indicó que ese apartado no será revisado, por lo que el presente documento se entrega íntegramente en español.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.